АКТ № 19

проверки расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Писаревского сельского поселения за 2017 год.

х. Писаревка от 31.05.2018 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год, утвержденного распоряжением от 25.12.2017 № 7 контрольно-счетной палаты и на основании удостоверения от 18.05.2018 № 21 председателем контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена проверка расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Писаревского сельского поселения за 2017 год.

Проверка произведена в присутствии Главы Писаревского сельского поселения Суркова Сергея Александровича, главного специалиста Котельниковой Ольги Терентьевны.

Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 23.05.2018 по 31.05.2018 года (7 рабочих дней).

*Общие сведения*

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово.

Согласно статье 3 Устава Писаревского сельского поселения в территорию поселения входят 2 населенные пункта: хутора Нижние Липки и Писаревка, который определен административным центром.

Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного самоуправления на территории сельского поселения является Устав Писаревского сельского поселения Фроловского района Волгоградской области (далее Устав), принятый решением Совета депутатов Писаревского сельского поселения от 29.12.2005 № 04/9 и зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Южному Федеральному округу 01.03.2006 года (государственный регистрационный номер 345323092006001) и решениями Совета депутатов Писаревского сельского поселения.

Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию сельского поселения.

Администрация сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления сельского поселения, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области.

Юридический адрес и местонахождение Администрации Писаревского сельского поселения: 403529, Волгоградская область, Фроловский район, хутор Писаревка.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 6 по Волгоградской области выданы свидетельства: о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 34 №003749938, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3432000518 с кодом причины постановки на учет (КПП) 343201001; о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области серии 34 №002900454 за основным государственным регистрационным номером: 1053456052231.

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной службы государственной статистики администрации Писаревского поселения присвоены: ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.

*Проверкой установлено:*

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

Постановлением Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п (ред. от 29.12.2016) утверждена государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы" (постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п внесены изменения).

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 и выполнения обязательств Муниципального образования (п.9) в рамках проведения общественных обсуждений проекта администрацией Писаревского сельского поселения изданы следующие нормативно-правовые акты (постановление):

- от 10.05.2017 № 29 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству дизайн-проект благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения (в соответствии с п.9.3. Соглашения);

- от 30.03.2017 № 25 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района»;

- от 05.05.2017 № 28 утверждена муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»;

- от 22.06.2017 № 35 утвержден дизайн-проект благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района;

- от 30.03.2017 № 27 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий в дизайн-проект по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» (в соответствии с п.9.3. Соглашения);

- от 10.05.2017 № 30 утвержден Порядок проведения общественного обсуждения дизайн-проект по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год», тем самым обеспечено проведение общественных обсуждений дизайна-проекта по благоустройству территории администрации Писаревского сельского поселения на 2017 год.

Проверке представлены протоколы, подтверждающие общественное обсуждение:

- оценка предложений о внесении изменений в Дизайн-проект благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения (от 14.06.2017);

- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения (от 02.05.2017 г. № 1);

- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения дизайна-проекта административного центра Писаревского сельского поселения (№ 2 без даты);

-общественного обсуждения Проекта благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения (без номера от 14.06.2017);

- заседания общественной комиссии по вопросу подведения промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории.

В 2017 году Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в лице председателя Николаева О.Д.заключено Соглашение от 31.03.2017 № 100 (далее - Соглашение) на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения, выделяемой Главному распорядителю бюджетных средств за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей.

Общий объем субсидии, направленной на реализацию основного мероприятия составляет 3000,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, 0,4 тыс. рублей за счет бюджета Писаревского сельского поселения**.**

В соответствии с п.2.4. Соглашения перечисление субсидии осуществляется следующим образом: 30 процентов от предусмотренной общей суммы субсидии перечисляется Муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения, оставшиеся70 процентовоб общей суммы субсидии перечисляются после предоставления муниципальным образованием документов о выполнении работ, предусмотренных муниципальными контрактами, заверенных уполномоченным лицом, и документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Средства поступили по коду вида доходов 2.02.25555.10.0000.151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» в суммах 1233,3 тыс. рублей (28.04.2017); 1766,7 тыс. рублей (21.12.2017). Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные  Соглашением.

Решением Совета депутатов Писаревского сельского поселения от 28.04.2017 № 44/80 внесены изменения в Решение Совета депутатов от 22.12.2016 № 389/72 «О бюджете Писаревского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г.» в части увеличения безвозмездных поступлений на исполнение расходного обязательства».

Закупка лота «Благоустройство территории Писаревского сельского поселения» проведена посредством электронного аукциона.

Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ООО «Парк-Строй» в лице директора Мартышева Д.В. заключены договора муниципальные контрактына выполнение работ по благоустройству Писаревского сельского поселения, в том числе:

№ 110 от 22.06.2017 года, цена контракта 99,0 тыс. рублей (ограждение универсальной спортивной площадки), оплата произведена платежным поручением от 04.07.2017 № 252 по счету от 26.06.2017 № 69, получение материальных ценностей подтверждается товарной накладной от 26.06.2017 № 50, средства израсходованы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»;

№ 2206/04 от 22.06.2017 года, цена контракта 91,3 тыс. рублей (поставка товара: тротуарной брусчатки 73 м.кв. х400= 29,2 тыс. рублей и 59 м.кв. х 550= 32.4 тыс. рублей; цемента 106 шт. по 280 рублей= 29,7 тыс. рублей). Счет на оплату от 26.06.2017 № 63, товарная накладная от 26.06.2017 № 44, платежное поручение от 04.07.2017 № 253, средства израсходованы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»;

№ 220617/09 от 22.06.2017 года на сумму 98,8 тыс. рублей (поставка товара: тротуарной брусчатки). Платежным поручением от 04.07.2017 № 254 оплачен счет на оплату от 26.06.2017 № 64, товарная накладная от 26.06.2017 № 46, средства израсходованы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»;

№ 2206/09 от 22.06.2017 года, цена контракта 98,7 тыс. рублей (поставка и передача товара: тротуарная плитка 70 м.кв. х360= 25,2 тыс. рублей, камень бортовой пог.м. 320 х180 руб. = 57,6 тыс. рублей, цемент 57 шт. х 280 руб. = 15,9 тыс. рублей (КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов), оплата произведена платежным поручением от 04.07.2017 № 255. по счету от 26.06.2017 № 62, материальные ценности получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 43;

№ 119/09 от 22.06.2017 года - 36 тыс. рублей поставка светильников уличных, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств; за газонное ограждение - 62,5 тыс. рублей - КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов», оплата произведена платежными поручениями от 12.07.2017 № 271,283; по счету от 26.06.2017 № 66, товарная накладная от 26.06.2017 № 47.

№109/09 от 22.06.17, цена контракта 98,0 тыс. рублей (поставка товара: парковая скульптура «Казак», парковая скульптура «Казачка», арка декоративная «Дорожная») оплата произведена платежным поручением от 12.07.2017 № 281 по счету от 26.06.2017 № 70, товарной накладной от 26.06.2017 года № 51., средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 114/04 от 22.06.2017 года на сумму 99,0 тыс. рублей (беседка парковая, ворота хоккейные в количестве 2 ед. по цене 9,5 тыс. рублей, всего 19,0 тыс. рублей). Оплата произведена платежным поручением от 12.07.2017 № 275 по счету на оплату от 26.06.2017 № 68 и получена по товарной накладной от 26.06.2017 № 49, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 102 от 22.06.2017 года на сумму 97,5 тыс. рублей, поставка и передача товара (ворота мини-футбольные в количестве 2 по цене 15,0 тыс. рублей (КОСГУ 310 «Увеличение основных средств» – 30,0 тыс. рублей, ограждение универсальной спортивной площадки – 67,5 тыс. рублей, КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов). Оплата произведена платежными поручениями от 12.07.2017 № 276,277 по счету от 26.06.2017 № 72, материальные ценности получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 53;

№ 220617/04 от 22.06.2017 года, цена контракта 99,0 тыс. рублей, предметом контракта является поставка и передача товара: скамеек, светильников, урн. Платежным поручением от 12.07.2017 № 274 произведена оплата по счету на оплату от 26.06.2017 № 65, товар получен по накладной от 26.06.2017 № 46, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 117/07 от 22.06.2017 года на сумму 98,7 тыс. рублей за поставку товара: ограждение – 62,7 тыс. рублей (КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов), светильников (КОСГУ 310 «Увеличение основных средств 36,0 тыс. рублей). Оплата произведена платежными поручениями от 12.07.2017 № 270, 273 согласно счету от 26.06.2017 № 67, материальные ценности получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 48;

№ 104/04 от 22.06.2017 года на сумму 98,0 тыс. рублей (поставка товара: детский игровой комплекс, телега декоративная, мостик декоративный) средства перечислены платежным поручением от 12.07.2017 № 282 по счету от 26.06.2017 № 71 и получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 52, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 080917/09 от 08.09.2017 года на сумму 57,2 тыс. рублей, выполнение работ по установке/монтажу универсальной спортивной площадки (72 пог. метра по 600 рублей на сумму 43,2 тыс. рублей) и сетчатого ограждения (38 пог. метра по цене 367, 33 руб., всего на сумму 13,9 тыс. рублей), локальный сметный расчет № 4 на сумму 57,2 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г., оплата производилась по платежному поручению от 27.09.2017 № 413 в соответствии со счетом на оплату от 18.09.2017 № 150 - 57,2 тыс. рублей, средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

№ АМ 070917/09 от 07.09.2017 всего на сумму 86,8 тыс. рублей, в том числе: установке монтажу парковых скульптур, арки, беседки, ограждения; укладке тротуарной брусчатки (129 кв.м. х380 рублей= 49,0 тыс. рублей. Проверке представлен локальный сметный расчет № 3, утвержденный директором ООО «Парк-Строй» на сумму 86,8 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года, подписанный обеими сторонами и скреплен печатями и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г. Оплата производилась платежным поручением от 26.12.2017 № 156 в соответствии со счетом на оплату от 18.09.2017 № 149 – 86,8 тыс. рублей, средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

№ 091117/04 от 09.11.2017 платежным поручением от 26.12.2017 № 158 перечислены 0,4 тыс. рублей за выполненные работы по ремонту металлического ограждения (местный бюджет), средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

№ 120917/09 от 12.09.2017 года, стоимость работ составляет 99,5 тыс. рублей, в том числе: выполнение работ по укладке тротуарной брусчатки (70 кв.м х380 рублей=26,6 тыс. рублей), установка бортовых камней (бордюров) 220 пог. м х 180 рублей = 39,6 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г., оплата производилась по платежному поручению от 27.09.2017 № 419 в соответствии со счетом на оплату от 18.09.2017 № 148 - 99,5 тыс. рублей средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», локальный сметный расчет № 2 на сумму 99,5 тыс. рублей;

№ 110917/09 от 11.09.2017 года, цена договора 96,1 тыс. рублей (укладка тротуарной брусчатки 180 кв. м., установка бортовых камней 100 пог.м., установка монтажу скамеек в количестве 8 шт., урн - 5 шт.), локальный сметный расчет № 1 на сумму 96,1 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г., оплата производилась по платежному поручению от 26.12.2017 № 157 в соответствии со счетом от 18.09.2017 № 147 – 96,1 тыс. рублей, средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

Администрацией Писаревского сельского поселения за выполненные работы по благоустройству и приобретение товара платежными поручениямиООО «Парк-Строй» перечислены средствав сумме1416,7 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженности заООО «Парк-Строй» на 01.01.2018 года не значится.

Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ИП Лукьянцев С.В. заключены договора:

от 28.09.2017 № 30 на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения на сумму 83,8 тыс. рублей, расходы отражены по следующим кодам бюджетной классификации, том числе:

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств - 49,9 тыс. рублей: видеорегистратор в количестве 1 ед. – 11403,48 рублей; видеокамера в количестве 4 ед. по цене 8323,12 рублей, на сумму 33292,48 рублей; HDD в количестве 1 ед. – 5247 рублей;

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 33,9 тыс. рублей;

блок бесперебойного питания в количестве 2 ед. по цене 3869,0 рублей, всего на сумму 7738 рублей; батарея аккумуляторная в количестве 2 ед. по цене 1166 рублей, всего на сумму 2332,0 рублей; кабель уличный 600 м по цене 39,75, всего на сумму 23850,0 рублей.

Оплата за полученные материальные ценности произведена платежными поручениями от 26.12.2017 № 154,155 по счету от 28.09.2017 № ЦБ-30, товар получен по товарной накладной от 28.09.2017 № ЦБ-30;

от 28.09.2017 № 270 - замонтаж системы видеонаблюдения в сумме 18,7 тыс. рублей (КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги).Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года от 28.09.2017 № 434 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 434 от 18.09.2017 г. Оплата производилась платежным поручением от 26.12.2017 № 153 в соответствии со счетом от 28.09.2017 № ЦБ-270- 18,7 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ООО «Дорожно-строительное управление» в лице директора Багдасарян А.А. заключен муниципальный контрактот 22.08.2017 № 745613по благоустройству территории Писаревского сельского поселения (дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна) 1481,2 тыс. рублей, локальный сметный расчет на сумму 1481,2 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.09.2017 г.,оплата платежными поручениями от 26.12.2017 № 159, от 25.10.2017 № 499 в соответствии со счетом от 15.09.2017 № 194- 1481,2 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженностизаООО«Дорожно-строительное управление» на 01.01.2018 года не значится.

Расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Писаревского сельского поселения проведены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 28.02.2018).

Согласно части  [1 статьи 10](consultantplus://offline/ref=F9D17ABB66AA77C7A7BA40769435B4EBCC7AB8CEEE3EEEE81915230D1EE598198872A7A22591C638nBkCH) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

В соответствии с п.7 Инструкции № 157н (утратил силу с 8 мая 2018 года - [приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64н](http://docs.cntd.ru/document/557137027)) основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются [первичные учетные документы](consultantplus://offline/ref=1A5ACDC7DDF8F0887A5F947293FE2CE5F0FE83A0874AA3FC26F6FA80EC4498F2B4F4B29FE0546D30EES8H).

Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ).

Учет операций по администрированию доходов бюджета осуществляется администраторами доходов бюджета в соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной [приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018).](consultantplus://offline/ref=98CC889587A0B033056841A096CA852A70454365E50C3AC66BA58FE2C00E65226C901F008030B189GAQ4F)

Согласно п. 197 Инструкции № 157н для учета расчетов по доходам предназначен счет 1 205 00 000 "Расчеты по доходам", на котором отражаются суммы начисленных администраторами доходов в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступившей от плательщиков предварительной оплаты.

В соответствии с п. 199 Инструкции № 157н расчеты по доходам группируются на счете 1 205 00 000 в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов, и (или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой учреждения на следующих счетах бюджетного учета: 1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы"; 1 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" и другими.

Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов Администрацией Писаревского сельского поселения по бюджетному учету проведены следующие бухгалтерские проводки:

поступило субсидии:

Дебет 1.201.11510 Кредит 1.20551660 - 3000,0 тыс. рублей

Дебет 1.205.51560 Кредит 1.401.10.151 - 3000,0 тыс. рублей;

оплачено подрядным организациям за основные средства:

Дебет 1.302.31.830 Кредит 1.20111610 – 545,9 тыс. рублей;

оплачено подрядным организациям за материальные запасы:

Дебет 1.302340830 Кредит 1.20111610 – 614,5 тыс. рублей;

поступило основных средств:

Дебет 1.101.310 Кредит 1.302.31.730 – 545,9 тыс. рублей;

поступило материальных запасов:

Дебет 1.105.340 Кредит 1.302.34.730 – 614,5 тыс. рублей;

оплачено подрядным организациям за выполненные работы

Дебет 1.302.26.830 Кредит 1.20111610 – 358,4 тыс. рублей;

списание подрядных работ

Дебет 1.401.20.226. Кредит 1.302.226.730 – 358,4 тыс. рублей

оплачено ООО «Дорожно-строительное управление» за дорожные работы

по восстановлению асфальтового полотна

Дебет 1.30225830 Кредит 1.20111610 – 1481,2 тыс. рублей;

списано расходов на восстановление асфальтового полотна

Дебет 1.401.20. 225. Кредит 1.302.26.730 – 1481,2 тыс. рублей.

Таким образом, по данным бюджетного учета администрации Писаревского сельского поселения расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составили 3000,4 тыс. рублей.

В 2017 году ООО «Парк-Строй» выполнялись работы по благоустройству Писаревского сельского поселения с учетом поставки и передачи товаров:

- приобретение тротуарной плитки, камня бортового, цемента и укладка тротуарной дорожки расходы произведены соответственно по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 211,3 тыс. рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 288,8 тыс. рублей, всего на общую сумму 500,1 тыс. рублей (муниципальные контракты от 22.06.2017 № 2206/04, 22.06.2017 № 2206/17/09, 22.06.2017 № 2206/09; 07.09.2017 № АМ070917/09; от 12.09.2017 № 120917/09; от 11.09.2017 № 110917/09);

- приобретены ворота хоккейные в количестве 2 ед. по цене 9,5 тыс. рублей на сумму 19,0 тыс. рублей средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств» (№ 114/04 от 22.06.2017 года);

- приобретены ворота мини-футбольные в количестве 2 ед. по цене 15,0 тыс. рублей по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств» - 30,0 тыс. рублей, ограждение универсальной спортивной площадки в количестве 27 пог. м х 2500 руб. - 67,5 тыс. рублей, КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов (№ 102 от 22.06.2017 года);

- приобретено ограждение универсальной спортивной площадки в количестве 45 пог.м. х2200 рублей на сумму 99,0 тыс. рублей, (муниципальный контракт от 22.06.2017 № 110);

- выполнение работ по установке/монтажу универсальной спортивной площадки 72 пог. метра по 600 рублей = 43,2 тыс. рублей и сетчатого ограждения 38 пог. метра по цене 367, 33 руб., = 13,9 тыс. рублей, всего на сумму 57,2 тыс. рублей (муниципальный контракт № 080917/09 от 08.09.2017 года).

Расходы на выполнение работ по установке универсальной спортивной площадки, приобретение материальных ценностей составили 273,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству администрацией Писаревского сельского поселения у ИП Лукьянцев С.В. приобретено оборудования системы видеонаблюдения (договор от 28.09.2017 № 30 – 83,8 тыс. рублей) и произведен монтаж системы видеонаблюдения (договор от 28.09.2017 № 270 – 18,7 тыс. рублей).

КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств - 49,9 тыс. рублей:

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 33,9 тыс. рублей;

КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги – 18,7 тыс. рублей.

Системе видеонаблюдения как комплексу конструктивно сочлененных предметов присваивается один инвентарный номер, что означает, что для всех объектов данного комплекса установлен общий срок полезного использования.

Исходя из положений Инструкции № 162н, системы видеонаблюдения учитываются на счете 0 101 34 000 "Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения" Система видеонаблюдения, учитывается в составе основных средств, поэтому расходы на ее приобретение в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ следует относить на КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

Расходы на приобретение оборудования системы видеонаблюдения и на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения составили 102,5 тыс. рублей.

При постановке на учет того или иного объекта следует руководствоваться п. 38 Инструкции № 157н, то есть отражать в качестве объектов основных средств любые материальные объекты независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации.

В соответствии с п. п. 44 Инструкции № 157н сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях).

Первоначальной стоимостью объектов основных средств признается сумма фактических вложений в приобретении сооружения и изготовления объектов основных средств с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками.

По данным бюджетного учета администрации Писаревского сельского поселения числятся расходы отдельно по приобретению тротуарной плитки и других материалов - 288,8 тыс. рублей и расходы по укладке тротуарной дорожки - 211,3 тыс. рублей.

В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) дорожки, созданные в рамках благоустройства, относятся к основным средствам и могут быть классифицированы как прочие сооружения, не включенные в другие группировки (код по ОКОФ 12 0001090). Следовательно, учитывать дорожки нужно в составе основных средств на счете 0.101.03.000 «Сооружения» (п. 53 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).  
 Согласно п.25 Инструкции № 157н в каждом государственном (муниципальном) учреждении независимо от его типа должна быть создана комиссия по поступлению и выбытию активов, согласно которому постоянная комиссия по выбытию и поступлению основных средств создана распоряжением Главы Писаревского сельского поселения от 07.06.2017 № 25-р (далее – Комиссия).

В соответствии с нормами пункта 34 Инструкции № 157н принятие к учету и выбытие объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом - Актом по форме, установленной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.

В соответствии с решением Комиссии и соответствующего акта операции по поступлению основных средств должны быть отражены в бухгалтерском учете учреждения.

В нарушение пункта 34 Инструкции № 157н администрацией Писаревского сельского поселения Комиссией по выбытию и поступлению основных средств несформированы объекты основных средств, а именно, тротуарная дорожка стоимостью 500,1 тыс. рублей и спортивная площадка - 273,2 тыс. рублей, система видеонаблюдения - 102,5 тыс. рублей и не приняты на балансовый учет, как объекты основных средств.

В бухгалтерском учете записи по принятию основных средств на балансовый учет отражаются по первоначальной (балансовой) стоимости и отражаются по дебету следующих счетов:

Дебет 0 10 110 310 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения

Кредит счета 01 106 11 310 «Увеличение вложений в недвижимое имущество -основные средства» принято к учету основное средство по первоначальной стоимости тротуарная дорожка, спортивная площадка.

В 2017 году ООО «Дорожно-строительное управление» на территории Писаревского сельского поселения выполнило дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна - дороги, стоимостью 1481,2 тыс. рублей, находящаяся на балансе Поселения и учитываемая в Реестре муниципального имущества (в казне) балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей. Расходы отражены по КОСГУ 225 «Расходы по содержанию имущества».

В соответствии с Положением о порядке экономического стимулирования мобилизационной подготовки экономики", утвержденным Минэкономразвития РФ № ГГ-181, Минфином РФ № 13-6-5/9564, МНС РФ № БГ-18-01/3 02.12.2002) к сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, предназначенные для создания условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предметов труда, или для осуществления различных непроизводственных функций: транспортные сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные пути внутризаводского назначения, эстакады и т.д.)… передаточные устройства.

Как следует из п. 38 Инструкции № 157н., материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения, принимаются к учету в качестве основных средств.

Балансовая стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями п.27 Инструкции № 157н. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения) по результатам проведенных работ.

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее - Указания № 65н), расходы получателей бюджетных средств на оплату государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, в том числе объектов основных фондов имущества казны, относятся на  [КОСГУ 310](consultantplus://offline/ref=E21FD6CA9136D4E73BB7073B16D3EC76D021E1D4A3B58BB8A26D1AE6F7499822A664252D411A01B3wATEF) "Увеличение стоимости основных средств".

В нарушение п.27 Инструкции № 157н по данным бюджетного учета Поселения дорога числится балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей, тогда как, стоимость дороги, находящаяся на балансе с учетом выполненных работ увеличивается на 1481,2 тыс. рублей и должна учитываться в бюджетном учете балансовой стоимостью 2013,2 тыс. рублей.

В соответствии с п.8.1 Соглашения, администрацией Писаревского сельского поселения ежемесячно предоставлялся Отчет об осуществления расходов местного бюджета Писаревского сельского поселения, источником финансового обеспечения является субсидия из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.Так, по данным Отчета на 01.02.2018 года в бюджет сельского поселения фактически поступило и израсходовано 3000,4 тыс. рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета.

Значение показателей результативности предоставления субсидий на 0.01.2018 года достигнуто.

Председатель контрольно-счетной палаты

Фроловского муниципального района И.В. Мордовцева

Глава Писаревского сельского поселения С.А. Сурков

Главный бухгалтер

Писаревского сельского поселения О.Т. Котельникова

Один экз. акта получен