АКТ № 19

 проверки расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Писаревского сельского поселения за 2017 год.

х. Писаревка от 31.05.2018 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год, утвержденного распоряжением от 25.12.2017 № 7 контрольно-счетной палаты и на основании удостоверения от 18.05.2018 № 21 председателем контрольно-счетной палаты Мордовцевой И.В. проведена проверка расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Писаревского сельского поселения за 2017 год.

Проверка произведена в присутствии Главы Писаревского сельского поселения Суркова Сергея Александровича, главного специалиста Котельниковой Ольги Терентьевны.

 Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 23.05.2018 по 31.05.2018 года (7 рабочих дней).

 *Общие сведения*

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и в соответствии со статьей 1 Закона Волгоградской области от 14.02.2005 № 1002-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Фроловского района и муниципальных образований в его составе» (далее – Закон от 14.02.2005 № 1002-ОД), муниципальное образование Фроловский район наделен статусом муниципального района с административным центром в городе Фролово.

Согласно статье 3 Устава Писаревского сельского поселения в территорию поселения входят 2 населенные пункта: хутора Нижние Липки и Писаревка, который определен административным центром.

Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного самоуправления на территории сельского поселения является Устав Писаревского сельского поселения Фроловского района Волгоградской области (далее Устав), принятый решением Совета депутатов Писаревского сельского поселения от 29.12.2005 № 04/9 и зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Южному Федеральному округу 01.03.2006 года (государственный регистрационный номер 345323092006001) и решениями Совета депутатов Писаревского сельского поселения.

Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию сельского поселения.

Администрация сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления сельского поселения, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области.

Юридический адрес и местонахождение Администрации Писаревского сельского поселения: 403529, Волгоградская область, Фроловский район, хутор Писаревка.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 6 по Волгоградской области выданы свидетельства: о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серии 34 №003749938, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3432000518 с кодом причины постановки на учет (КПП) 343201001; о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Волгоградской области серии 34 №002900454 за основным государственным регистрационным номером: 1053456052231.

Согласно информационному письму Территориального управления Федеральной службы государственной статистики администрации Писаревского поселения присвоены: ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) - 75.11.32, (деятельность органов местного самоуправления районов, городов, внутригородских районов); ОКОПФ - организационно-правовой форме – учреждением (81); по форме собственности - муниципальной.

*Проверкой установлено:*

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

 Постановлением Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п (ред. от 29.12.2016) утверждена государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы" (постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п внесены изменения).

 В целях реализации Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 и выполнения обязательств Муниципального образования (п.9) в рамках проведения общественных обсуждений проекта администрацией Писаревского сельского поселения изданы следующие нормативно-правовые акты (постановление):

- от 10.05.2017 № 29 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий, подлежащих благоустройству дизайн-проект благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения (в соответствии с п.9.3. Соглашения);

- от 30.03.2017 № 25 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района»;

 - от 05.05.2017 № 28 утверждена муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год»;

 - от 22.06.2017 № 35 утвержден дизайн-проект благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района;

 - от 30.03.2017 № 27 утвержден Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций для включения общественных территорий в дизайн-проект по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год» (в соответствии с п.9.3. Соглашения);

 - от 10.05.2017 № 30 утвержден Порядок проведения общественного обсуждения дизайн-проект по благоустройству территории Писаревского сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2017 год», тем самым обеспечено проведение общественных обсуждений дизайна-проекта по благоустройству территории администрации Писаревского сельского поселения на 2017 год.

 Проверке представлены протоколы, подтверждающие общественное обсуждение:

- оценка предложений о внесении изменений в Дизайн-проект благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения (от 14.06.2017);

- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения (от 02.05.2017 г. № 1);

- заседания общественной комиссии для организации общественного обсуждения дизайна-проекта административного центра Писаревского сельского поселения (№ 2 без даты);

-общественного обсуждения Проекта благоустройства территории административного центра Писаревского сельского поселения (без номера от 14.06.2017);

- заседания общественной комиссии по вопросу подведения промежуточных итогов реализации мероприятий по благоустройству территории.

В 2017 году Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в лице председателя Николаева О.Д.заключено Соглашение от 31.03.2017 № 100 (далее - Соглашение) на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения, выделяемой Главному распорядителю бюджетных средств за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей.

 Общий объем субсидии, направленной на реализацию основного мероприятия составляет 3000,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, 0,4 тыс. рублей за счет бюджета Писаревского сельского поселения**.**

 В соответствии с п.2.4. Соглашения перечисление субсидии осуществляется следующим образом: 30 процентов от предусмотренной общей суммы субсидии перечисляется Муниципальному образованию в течение 5 рабочих дней со дня подписания Соглашения, оставшиеся70 процентовоб общей суммы субсидии перечисляются после предоставления муниципальным образованием документов о выполнении работ, предусмотренных муниципальными контрактами, заверенных уполномоченным лицом, и документов, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета на исполнение соответствующего расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.

Средства поступили по коду вида доходов 2.02.25555.10.0000.151 «Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды» в суммах 1233,3 тыс. рублей (28.04.2017); 1766,7 тыс. рублей (21.12.2017). Поступление субсидии на лицевой счет осуществлялось в сроки, установленные  Соглашением.

Решением Совета депутатов Писаревского сельского поселения от 28.04.2017 № 44/80 внесены изменения в Решение Совета депутатов от 22.12.2016 № 389/72 «О бюджете Писаревского сельского поселения на 2017 и плановый период 2018-2019 г.г.» в части увеличения безвозмездных поступлений на исполнение расходного обязательства».

Закупка лота «Благоустройство территории Писаревского сельского поселения» проведена посредством электронного аукциона.

Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ООО «Парк-Строй» в лице директора Мартышева Д.В. заключены договора муниципальные контрактына выполнение работ по благоустройству Писаревского сельского поселения, в том числе:

№ 110 от 22.06.2017 года, цена контракта 99,0 тыс. рублей (ограждение универсальной спортивной площадки), оплата произведена платежным поручением от 04.07.2017 № 252 по счету от 26.06.2017 № 69, получение материальных ценностей подтверждается товарной накладной от 26.06.2017 № 50, средства израсходованы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»;

№ 2206/04 от 22.06.2017 года, цена контракта 91,3 тыс. рублей (поставка товара: тротуарной брусчатки 73 м.кв. х400= 29,2 тыс. рублей и 59 м.кв. х 550= 32.4 тыс. рублей; цемента 106 шт. по 280 рублей= 29,7 тыс. рублей). Счет на оплату от 26.06.2017 № 63, товарная накладная от 26.06.2017 № 44, платежное поручение от 04.07.2017 № 253, средства израсходованы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»;

№ 220617/09 от 22.06.2017 года на сумму 98,8 тыс. рублей (поставка товара: тротуарной брусчатки). Платежным поручением от 04.07.2017 № 254 оплачен счет на оплату от 26.06.2017 № 64, товарная накладная от 26.06.2017 № 46, средства израсходованы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»;

№ 2206/09 от 22.06.2017 года, цена контракта 98,7 тыс. рублей (поставка и передача товара: тротуарная плитка 70 м.кв. х360= 25,2 тыс. рублей, камень бортовой пог.м. 320 х180 руб. = 57,6 тыс. рублей, цемент 57 шт. х 280 руб. = 15,9 тыс. рублей (КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов), оплата произведена платежным поручением от 04.07.2017 № 255. по счету от 26.06.2017 № 62, материальные ценности получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 43;

№ 119/09 от 22.06.2017 года - 36 тыс. рублей поставка светильников уличных, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств; за газонное ограждение - 62,5 тыс. рублей - КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов», оплата произведена платежными поручениями от 12.07.2017 № 271,283; по счету от 26.06.2017 № 66, товарная накладная от 26.06.2017 № 47.

№109/09 от 22.06.17, цена контракта 98,0 тыс. рублей (поставка товара: парковая скульптура «Казак», парковая скульптура «Казачка», арка декоративная «Дорожная») оплата произведена платежным поручением от 12.07.2017 № 281 по счету от 26.06.2017 № 70, товарной накладной от 26.06.2017 года № 51., средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 114/04 от 22.06.2017 года на сумму 99,0 тыс. рублей (беседка парковая, ворота хоккейные в количестве 2 ед. по цене 9,5 тыс. рублей, всего 19,0 тыс. рублей). Оплата произведена платежным поручением от 12.07.2017 № 275 по счету на оплату от 26.06.2017 № 68 и получена по товарной накладной от 26.06.2017 № 49, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 102 от 22.06.2017 года на сумму 97,5 тыс. рублей, поставка и передача товара (ворота мини-футбольные в количестве 2 по цене 15,0 тыс. рублей (КОСГУ 310 «Увеличение основных средств» – 30,0 тыс. рублей, ограждение универсальной спортивной площадки – 67,5 тыс. рублей, КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов). Оплата произведена платежными поручениями от 12.07.2017 № 276,277 по счету от 26.06.2017 № 72, материальные ценности получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 53;

№ 220617/04 от 22.06.2017 года, цена контракта 99,0 тыс. рублей, предметом контракта является поставка и передача товара: скамеек, светильников, урн. Платежным поручением от 12.07.2017 № 274 произведена оплата по счету на оплату от 26.06.2017 № 65, товар получен по накладной от 26.06.2017 № 46, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 117/07 от 22.06.2017 года на сумму 98,7 тыс. рублей за поставку товара: ограждение – 62,7 тыс. рублей (КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов), светильников (КОСГУ 310 «Увеличение основных средств 36,0 тыс. рублей). Оплата произведена платежными поручениями от 12.07.2017 № 270, 273 согласно счету от 26.06.2017 № 67, материальные ценности получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 48;

№ 104/04 от 22.06.2017 года на сумму 98,0 тыс. рублей (поставка товара: детский игровой комплекс, телега декоративная, мостик декоративный) средства перечислены платежным поручением от 12.07.2017 № 282 по счету от 26.06.2017 № 71 и получены по товарной накладной от 26.06.2017 № 52, средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств»;

№ 080917/09 от 08.09.2017 года на сумму 57,2 тыс. рублей, выполнение работ по установке/монтажу универсальной спортивной площадки (72 пог. метра по 600 рублей на сумму 43,2 тыс. рублей) и сетчатого ограждения (38 пог. метра по цене 367, 33 руб., всего на сумму 13,9 тыс. рублей), локальный сметный расчет № 4 на сумму 57,2 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г., оплата производилась по платежному поручению от 27.09.2017 № 413 в соответствии со счетом на оплату от 18.09.2017 № 150 - 57,2 тыс. рублей, средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

№ АМ 070917/09 от 07.09.2017 всего на сумму 86,8 тыс. рублей, в том числе: установке монтажу парковых скульптур, арки, беседки, ограждения; укладке тротуарной брусчатки (129 кв.м. х380 рублей= 49,0 тыс. рублей. Проверке представлен локальный сметный расчет № 3, утвержденный директором ООО «Парк-Строй» на сумму 86,8 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года, подписанный обеими сторонами и скреплен печатями и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г. Оплата производилась платежным поручением от 26.12.2017 № 156 в соответствии со счетом на оплату от 18.09.2017 № 149 – 86,8 тыс. рублей, средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

№ 091117/04 от 09.11.2017 платежным поручением от 26.12.2017 № 158 перечислены 0,4 тыс. рублей за выполненные работы по ремонту металлического ограждения (местный бюджет), средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»;

№ 120917/09 от 12.09.2017 года, стоимость работ составляет 99,5 тыс. рублей, в том числе: выполнение работ по укладке тротуарной брусчатки (70 кв.м х380 рублей=26,6 тыс. рублей), установка бортовых камней (бордюров) 220 пог. м х 180 рублей = 39,6 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г., оплата производилась по платежному поручению от 27.09.2017 № 419 в соответствии со счетом на оплату от 18.09.2017 № 148 - 99,5 тыс. рублей средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», локальный сметный расчет № 2 на сумму 99,5 тыс. рублей;

№ 110917/09 от 11.09.2017 года, цена договора 96,1 тыс. рублей (укладка тротуарной брусчатки 180 кв. м., установка бортовых камней 100 пог.м., установка монтажу скамеек в количестве 8 шт., урн - 5 шт.), локальный сметный расчет № 1 на сумму 96,1 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 18.09.2017 г., оплата производилась по платежному поручению от 26.12.2017 № 157 в соответствии со счетом от 18.09.2017 № 147 – 96,1 тыс. рублей, средства израсходованы по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги».

Администрацией Писаревского сельского поселения за выполненные работы по благоустройству и приобретение товара платежными поручениямиООО «Парк-Строй» перечислены средствав сумме1416,7 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженности заООО «Парк-Строй» на 01.01.2018 года не значится.

Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ИП Лукьянцев С.В. заключены договора:

 от 28.09.2017 № 30 на приобретение оборудования для системы видеонаблюдения на сумму 83,8 тыс. рублей, расходы отражены по следующим кодам бюджетной классификации, том числе:

 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств - 49,9 тыс. рублей: видеорегистратор в количестве 1 ед. – 11403,48 рублей; видеокамера в количестве 4 ед. по цене 8323,12 рублей, на сумму 33292,48 рублей; HDD в количестве 1 ед. – 5247 рублей;

 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 33,9 тыс. рублей;

блок бесперебойного питания в количестве 2 ед. по цене 3869,0 рублей, всего на сумму 7738 рублей; батарея аккумуляторная в количестве 2 ед. по цене 1166 рублей, всего на сумму 2332,0 рублей; кабель уличный 600 м по цене 39,75, всего на сумму 23850,0 рублей.

Оплата за полученные материальные ценности произведена платежными поручениями от 26.12.2017 № 154,155 по счету от 28.09.2017 № ЦБ-30, товар получен по товарной накладной от 28.09.2017 № ЦБ-30;

 от 28.09.2017 № 270 - замонтаж системы видеонаблюдения в сумме 18,7 тыс. рублей (КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги).Выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года от 28.09.2017 № 434 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 434 от 18.09.2017 г. Оплата производилась платежным поручением от 26.12.2017 № 153 в соответствии со счетом от 28.09.2017 № ЦБ-270- 18,7 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ООО «Дорожно-строительное управление» в лице директора Багдасарян А.А. заключен муниципальный контрактот 22.08.2017 № 745613по благоустройству территории Писаревского сельского поселения (дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна) 1481,2 тыс. рублей, локальный сметный расчет на сумму 1481,2 тыс. рублей,выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ за сентябрь 2017 года и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.09.2017 г.,оплата платежными поручениями от 26.12.2017 № 159, от 25.10.2017 № 499 в соответствии со счетом от 15.09.2017 № 194- 1481,2 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженностизаООО«Дорожно-строительное управление» на 01.01.2018 года не значится.

 Расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Писаревского сельского поселения проведены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 28.02.2018).

 Согласно части  1 статьи 10 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

 В соответствии с п.7 Инструкции № 157н (утратил силу с 8 мая 2018 года - [приказ Минфина России от 31.03.2018 № 64н](http://docs.cntd.ru/document/557137027)) основанием для отражения в бухгалтерском учете информации об активах и обязательствах, а также операций с ними являются первичные учетные документы.

 Администраторы доходов бюджета, в соответствии с законодательством РФ, осуществляют контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисляют, учитывают, взыскивают и принимают решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ (ст. 6 БК РФ).

 Учет операций по администрированию доходов бюджета осуществляется администраторами доходов бюджета в соответствии с положениями Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 31.03.2018).

 Согласно п. 197 Инструкции № 157н для учета расчетов по доходам предназначен счет 1 205 00 000 "Расчеты по доходам", на котором отражаются суммы начисленных администраторами доходов в момент возникновения требований к их плательщикам, а также поступившей от плательщиков предварительной оплаты.

 В соответствии с п. 199 Инструкции № 157н расчеты по доходам группируются на счете 1 205 00 000 в разрезе видов доходов бюджета, администрируемых учреждением в рамках выполнения полномочий администратора доходов, и (или) видов поступлений, предусмотренных утвержденной сметой учреждения на следующих счетах бюджетного учета: 1 205 51 000 "Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы"; 1 205 81 000 "Расчеты с плательщиками прочих доходов" и другими.

 Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов Администрацией Писаревского сельского поселения по бюджетному учету проведены следующие бухгалтерские проводки:

поступило субсидии:

 Дебет 1.201.11510 Кредит 1.20551660 - 3000,0 тыс. рублей

 Дебет 1.205.51560 Кредит 1.401.10.151 - 3000,0 тыс. рублей;

оплачено подрядным организациям за основные средства:

 Дебет 1.302.31.830 Кредит 1.20111610 – 545,9 тыс. рублей;

оплачено подрядным организациям за материальные запасы:

 Дебет 1.302340830 Кредит 1.20111610 – 614,5 тыс. рублей;

поступило основных средств:

 Дебет 1.101.310 Кредит 1.302.31.730 – 545,9 тыс. рублей;

поступило материальных запасов:

 Дебет 1.105.340 Кредит 1.302.34.730 – 614,5 тыс. рублей;

 оплачено подрядным организациям за выполненные работы

 Дебет 1.302.26.830 Кредит 1.20111610 – 358,4 тыс. рублей;

списание подрядных работ

 Дебет 1.401.20.226. Кредит 1.302.226.730 – 358,4 тыс. рублей

 оплачено ООО «Дорожно-строительное управление» за дорожные работы

по восстановлению асфальтового полотна

 Дебет 1.30225830 Кредит 1.20111610 – 1481,2 тыс. рублей;

списано расходов на восстановление асфальтового полотна

 Дебет 1.401.20. 225. Кредит 1.302.26.730 – 1481,2 тыс. рублей.

 Таким образом, по данным бюджетного учета администрации Писаревского сельского поселения расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составили 3000,4 тыс. рублей.

 В 2017 году ООО «Парк-Строй» выполнялись работы по благоустройству Писаревского сельского поселения с учетом поставки и передачи товаров:

 - приобретение тротуарной плитки, камня бортового, цемента и укладка тротуарной дорожки расходы произведены соответственно по КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги» в сумме 211,3 тыс. рублей, КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 288,8 тыс. рублей, всего на общую сумму 500,1 тыс. рублей (муниципальные контракты от 22.06.2017 № 2206/04, 22.06.2017 № 2206/17/09, 22.06.2017 № 2206/09; 07.09.2017 № АМ070917/09; от 12.09.2017 № 120917/09; от 11.09.2017 № 110917/09);

 - приобретены ворота хоккейные в количестве 2 ед. по цене 9,5 тыс. рублей на сумму 19,0 тыс. рублей средства израсходованы по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств» (№ 114/04 от 22.06.2017 года);

 - приобретены ворота мини-футбольные в количестве 2 ед. по цене 15,0 тыс. рублей по КОСГУ 310 «Увеличение основных средств» - 30,0 тыс. рублей, ограждение универсальной спортивной площадки в количестве 27 пог. м х 2500 руб. - 67,5 тыс. рублей, КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов (№ 102 от 22.06.2017 года);

 - приобретено ограждение универсальной спортивной площадки в количестве 45 пог.м. х2200 рублей на сумму 99,0 тыс. рублей, (муниципальный контракт от 22.06.2017 № 110);

 - выполнение работ по установке/монтажу универсальной спортивной площадки 72 пог. метра по 600 рублей = 43,2 тыс. рублей и сетчатого ограждения 38 пог. метра по цене 367, 33 руб., = 13,9 тыс. рублей, всего на сумму 57,2 тыс. рублей (муниципальный контракт № 080917/09 от 08.09.2017 года).

 Расходы на выполнение работ по установке универсальной спортивной площадки, приобретение материальных ценностей составили 273,2 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий по благоустройству администрацией Писаревского сельского поселения у ИП Лукьянцев С.В. приобретено оборудования системы видеонаблюдения (договор от 28.09.2017 № 30 – 83,8 тыс. рублей) и произведен монтаж системы видеонаблюдения (договор от 28.09.2017 № 270 – 18,7 тыс. рублей).

 КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств - 49,9 тыс. рублей:

 КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 33,9 тыс. рублей;

 КОСГУ 226 «Прочие работы и услуги – 18,7 тыс. рублей.

 Системе видеонаблюдения как комплексу конструктивно сочлененных предметов присваивается один инвентарный номер, что означает, что для всех объектов данного комплекса установлен общий срок полезного использования.

 Исходя из положений Инструкции № 162н, системы видеонаблюдения учитываются на счете 0 101 34 000 "Машины и оборудование - иное движимое имущество учреждения" Система видеонаблюдения, учитывается в составе основных средств, поэтому расходы на ее приобретение в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации РФ следует относить на КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

 Расходы на приобретение оборудования системы видеонаблюдения и на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения составили 102,5 тыс. рублей.

 При постановке на учет того или иного объекта следует руководствоваться п. 38 Инструкции № 157н, то есть отражать в качестве объектов основных средств любые материальные объекты независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения при выполнении им работ, оказании услуг, осуществления государственных полномочий (функций) либо для управленческих нужд учреждения, находящиеся в эксплуатации.

 В соответствии с п. п. 44 Инструкции № 157н сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого предусматривается использование в процессе деятельности учреждения объекта нефинансовых активов в тех целях, ради которых он был приобретен, создан и (или) получен (в запланированных целях).

 Первоначальной стоимостью объектов основных средств признается сумма фактических вложений в приобретении сооружения и изготовления объектов основных средств с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных учреждению поставщиками и подрядчиками.

 По данным бюджетного учета администрации Писаревского сельского поселения числятся расходы отдельно по приобретению тротуарной плитки и других материалов - 288,8 тыс. рублей и расходы по укладке тротуарной дорожки - 211,3 тыс. рублей.

 В соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) дорожки, созданные в рамках благоустройства, относятся к основным средствам и могут быть классифицированы как прочие сооружения, не включенные в другие группировки (код по ОКОФ 12 0001090). Следовательно, учитывать дорожки нужно в составе основных средств на счете 0.101.03.000 «Сооружения» (п. 53 Инструкции к Единому плану счетов № 157н).
 Согласно п.25 Инструкции № 157н в каждом государственном (муниципальном) учреждении независимо от его типа должна быть создана комиссия по поступлению и выбытию активов, согласно которому постоянная комиссия по выбытию и поступлению основных средств создана распоряжением Главы Писаревского сельского поселения от 07.06.2017 № 25-р (далее – Комиссия).

 В соответствии с нормами пункта 34 Инструкции № 157н принятие к учету и выбытие объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом - Актом по форме, установленной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.

В соответствии с решением Комиссии и соответствующего акта операции по поступлению основных средств должны быть отражены в бухгалтерском учете учреждения.

 В нарушение пункта 34 Инструкции № 157н администрацией Писаревского сельского поселения Комиссией по выбытию и поступлению основных средств несформированы объекты основных средств, а именно, тротуарная дорожка стоимостью 500,1 тыс. рублей и спортивная площадка - 273,2 тыс. рублей, система видеонаблюдения - 102,5 тыс. рублей и не приняты на балансовый учет, как объекты основных средств.

 В бухгалтерском учете записи по принятию основных средств на балансовый учет отражаются по первоначальной (балансовой) стоимости и отражаются по дебету следующих счетов:

 Дебет 0 10 110 310 «Основные средства – недвижимое имущество учреждения

 Кредит счета 01 106 11 310 «Увеличение вложений в недвижимое имущество -основные средства» принято к учету основное средство по первоначальной стоимости тротуарная дорожка, спортивная площадка.

 В 2017 году ООО «Дорожно-строительное управление» на территории Писаревского сельского поселения выполнило дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна - дороги, стоимостью 1481,2 тыс. рублей, находящаяся на балансе Поселения и учитываемая в Реестре муниципального имущества (в казне) балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей. Расходы отражены по КОСГУ 225 «Расходы по содержанию имущества».

 В соответствии с Положением о порядке экономического стимулирования мобилизационной подготовки экономики", утвержденным Минэкономразвития РФ № ГГ-181, Минфином РФ № 13-6-5/9564, МНС РФ № БГ-18-01/3 02.12.2002) к сооружениям относятся инженерно-строительные объекты, предназначенные для создания условий, необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических функций, не связанных с изменением предметов труда, или для осуществления различных непроизводственных функций: транспортные сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные пути внутризаводского назначения, эстакады и т.д.)… передаточные устройства.

 Как следует из п. 38 Инструкции № 157н., материальные объекты имущества, независимо от их стоимости, со сроком полезного использования более 12 месяцев, предназначенные для неоднократного или постоянного использования на праве оперативного управления в процессе деятельности учреждения, принимаются к учету в качестве основных средств.

 Балансовая стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями п.27 Инструкции № 157н. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения) по результатам проведенных работ.

 Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее - Указания № 65н), расходы получателей бюджетных средств на оплату государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, в том числе объектов основных фондов имущества казны, относятся на  КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

 В нарушение п.27 Инструкции № 157н по данным бюджетного учета Поселения дорога числится балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей, тогда как, стоимость дороги, находящаяся на балансе с учетом выполненных работ увеличивается на 1481,2 тыс. рублей и должна учитываться в бюджетном учете балансовой стоимостью 2013,2 тыс. рублей.

 В соответствии с п.8.1 Соглашения, администрацией Писаревского сельского поселения ежемесячно предоставлялся Отчет об осуществления расходов местного бюджета Писаревского сельского поселения, источником финансового обеспечения является субсидия из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.Так, по данным Отчета на 01.02.2018 года в бюджет сельского поселения фактически поступило и израсходовано 3000,4 тыс. рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета.

Значение показателей результативности предоставления субсидий на 0.01.2018 года достигнуто.

Председатель контрольно-счетной палаты

Фроловского муниципального района И.В. Мордовцева

 Глава Писаревского сельского поселения С.А. Сурков

 Главный бухгалтер

 Писаревского сельского поселения О.Т. Котельникова

 Один экз. акта получен