АКТ № 32

проверки эффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2015-2017 годы», подпрограммы «Развитие дошкольного образования Фроловского муниципального района» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Терновская средняя школа» за 2017 год.

от 24.08.2018 года пос. Пригородный

В соответствии с подпунктом 1.1.30 Плана работы Контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района на 2018 год (далее - контрольно-счетной палаты), утвержденного распоряжением от 25.12.2017 № 7 контрольно-счетной палаты и на основании удостоверенияот 20.08.2018 № 35 старшим инспектором контрольно-счетной палаты Игнаткиной Г.В.в Муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» (далее по тексту – МКУ «Централизованная бухгалтерия») проведена проверкаэффективности и результативности использования бюджетных средств, направленных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2015-2017 годы», подпрограммы «Развитие дошкольного образования Фроловского муниципального района» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Терновская средняя школа» за 2017 год**.**

Проверка произведена в присутствии начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» Миронова Андрея Васильевича и директора МОУ «Терновская СШ Саньковой Любови Ивановны».

С распоряжением на проведение проверки и программой проверки ознакомлены – начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» Миронов А.В идиректора МОУ «Терновская СШ» Санькова Л.И.

Проверка проведена в соответствии с утвержденной программой в период с 20.08.2018 по 24.08.2018 года.

*Общие сведения об учреждении*

МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» (МКУ Централизованная бухгалтерия, Учреждение) является юридическим лицом и действует на основании Положения, утвержденного постановлением Главы Фроловского муниципального района от 26.10.2011 № 899.

 Предметом деятельности Учреждения является учет выполнения работ и оказания услуг по централизованному ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений.

Учредителем Учреждения является администрация Фроловского муниципального района.

Юридический адрес и фактическое местонахождение: 403500, г. Фролово, Волгоградская область, ул. Фрунзе, 87.

 Межрайонной Федеральной налоговой службой № 6 по Волгоградской области выданы свидетельства: о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 13.01.2006, серия 34 № 000690709, налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3439008019; о внесении записи в Единый государственный реестр 07.11.2011, серия 34 № 003754299 за основным государственным номером 1063456000189.

 МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района» осуществляет бухгалтерское обслуживание МОУ «Терновская СШ» на основании договора на бухгалтерское обслуживание от 11.01.2016г.

Муниципальное образовательное учреждение «Терновская средняя школа» (далее - МОУ, Учреждение) Фроловского муниципального района зарегистрировано на основании постановленияГлавы Администрации Фроловского района от 10.05.1995 № 164, МОУ создано в соответствии с Постановлением Администрации Фроловского муниципального района от 10.01.2017 № 2 «Об изменении типа существующих бюджетных образовательных учреждений Фроловского муниципального района в целях создания муниципальных казенных образовательных учреждений Фроловского муниципального района.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом отдела образования администрации Фроловского муниципального района № 27 от 18.01.2017г.

Согласно постановлению администрации Фроловского муниципального района от 20.09.2016 № 509 реорганизовано путем присоединения к нему МБ ОУ «Амелинская основная школа».

Учредителем МОУ «Терновская СШ» и собственником имущества Фроловский муниципальный район, от имени которого действует и исполняют функции Администрация Фроловского муниципального района и Отдел образования администрации Фроловского муниципального района.

Учреждение по типу является казенным общеобразовательным учреждением.

Образовательное учреждение имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 22.02.2017 года регистрационный номер 46 серия 34 ЛО1 № 0001614,свидетельство о государственной аккредитации от 17.05.2017 № 42 выданные Комитетом образования и науки Волгоградской области.

МОУ «Терновская СШ» получено свидетельства, выданное Межрайонной инспекцией ФНС России № 6 по Волгоградской области о постановке на учет в налоговом органе, налогоплательщику присвоен идентификационный номер 3432030833, КПП 343201001.

Местонахождение: Волгоградская обл. Фроловский район, хутор Терновка д. 1017.

 Вид деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.

*Проверкой установлено:*

Программа «Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2015-2017 годы» разработана в соответствии сПоложением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Фроловского муниципального района»**,** утвержденнымПостановлением Главы администрации Фроловского муниципального района от 30.10.2013 № 937.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования Фроловского муниципального района на 2015-2017 годы» утверждена в составе ведомственной целевой программы«Развитие образования во Фроловском муниципальном районе на 2015-2017 годы» Постановлениемглавы Фроловского муниципального района Волгоградской области от 07.11.2014 года № 711 (далее Подпрограмма).

Подпрограммаразработана для осуществления мероприятий: развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций; открытие дополнительных групп, реконструкция и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций; комплектация детских дошкольных образовательных организаций современным оборудованием и инвентарем.

 Целью Подпрограммы является:обеспечение государственных  гарантий  доступности  подпрограммы    качества дошкольного образования во Фроловском муниципальном районе всем слоям населения независимо от места  жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Источником финансирования Подпрограммы является областной и бюджет Фроловского муниципального района.

Главным распорядителем средств по Подпрограмме является отдел образования администрации Фроловского муниципального района, получателем средств - муниципальное общеобразовательное учреждение «Терновская средняя школа», бухгалтерское обслуживание осуществляется муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района»

***Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.***

 Финансирование Подпрограммы осуществлялось за счет средств областного бюджета и муниципального бюджета.

 Проектом бюджета Фроловского муниципального района на 2017-2019 годы, утвержденный решением Фроловской районной Думы от 15.12.2016 года № 36/269 первоначально средства на реализацию Подпрограммы не предусматривались.

 В течение года в финансирование Подпрограммы на мероприятия по открытию дошкольной группы в МОУ «Терновская средняя школа» в решение Фроловской районной Думы от 15.12.2016 № 36/269 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вносились изменения за счет средств муниципального и областного бюджетов:

 - решением Фроловской районной Думы от 31.07.2017 № 43/318 «О внесении изменений и дополнение в решение Фроловской районной Думы от 15.12.2016 № 36/269 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» плановые показатели увеличены на сумму 400,0 тыс. рублей (средства муниципального бюджета);

 - решением Фроловской районной Думы от 30.10.2017 № 46/342 «О внесении изменений и дополнение в решение Фроловской районной Думы от 15.12.2016 № 36/269 «О бюджете Фроловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» плановые показатели увеличены на сумму 3108,0 тыс. рублей (средства муниципального бюджета) и на 4000,0 тыс. рублей (средства областного бюджета), которые составили 7508,0 тыс. рублей.

По подпрограмме«Развитие дошкольного образования во Фроловском муниципальном районе на 2015-2017 годы»расходы составили6183,7 тыс. рублей (средства областного бюджета 4000,0 тыс. рублей) или 82,4 % утвержденных бюджетных назначений (7508,0 тыс. рублей) на проведение капитального ремонта с целью открытия группы дошкольного образования в МОУ «Терновская средняя школа».

Кроме того, за счет средств муниципального бюджета в сумме 2183,7 тыс. рублей проведены работы:

 - по устройству системы отопления в здании школы по контракту ИП Морозов Р.С. (б/н от 20.12.2017) – 290,0 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается справкой о стоимости выполненных работ № 1 – 290,0 тыс. рублей, акт о приемке выполненных работ № 1 – 290,0 тыс. рублей;

 - по устройству системы пожарной сигнализации по контракту ООО «АКС» (№ 131/2017-МО от 19.12.2017) – 166,6 тыс. рублей, выполнение работ подтверждается актом о приемке выполненных работ № 2 в указанной сумме;

 - по благоустройству территории школы ООО «АРПА-ЧАЙ» (контракт № 11/р от 11.12.2017, № 12/р от 12.12.2017) – 514,7 тыс. рублей. Оплата производилась в соответствии со счетами – фактурами от 12.12.2017 № 1 – 209,3 тыс. рублей, от 11.12.2017 № 2 – 305,4 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 12.12.2017 № 1 подписан обеими сторонами;

 - по устройству нового напольного покрытия в дошкольной группе в здании Школы с ООО «Гарантстроймонтаж» заключен контракт № 64 от 05.12.2017 на сумму 399,9 тыс. рублей. Выполнение работ подтверждается справкой о стоимости выполненных работ № 1, актом о приемке выполненных работ № 1 в соответствующей сумме;

 - ремонтные работы в здании школы с ООО «Гарантстроймонтаж» (контракт № 68 от 15.12.2017) – 310,4 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ № 1 - 310,4 тыс. рублей;

 - по устройству систем отопления ООО «СпецСтройМонтаж» (контракт № 2 от 17.11.2017) – 1,1 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 20.12.2017 № 1;

 - по финишной отделке помещений дошкольной группы ООО «Формула-СБ» (контракт № 4 от 23.11.2017) – 201,6 тыс. рублей Акт о приемке выполненных работ № 1, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 .

 Кроме того, проведены расходы на приобретение оборудования для детской площадки по договору заключенному с ООО «Конструктор» (от 25.10.2017 № 48) - 299,3 тыс. рублей. Оплата произведена в соответствии со счетом от 25.10.2017 № 115, оборудование получено директором Школы по товарной накладной от 25.10.2017 № 94: теневой навес в количестве 1 шт. – 194,0 тыс. рублей, песочница с крышкой – 20,0 тыс. рублей, теневой навес со столиком – 10,0 тыс. рублей, машинка «Автобус» - 56,5 тыс. рублей, стенка для лазания и метания – 10,7 тыс. рублей, змейка – 8,1 тыс. рублей. Полученные материальные ценности оприходованы своевременно и в полном объеме по бюджетному учету МКУ «Централизованная бухгалтерия Фроловского муниципального района».

*За счет**средств областного бюджета на сумму 4000,0 тыс. рублей выполнены следующие работы:*

- по устройству систем отопления: группы дошкольного образования, спортивного зала и сушилки в здании школы по контракту ИП Морозов Р.С. (№ 6 от 15.11.2017) – 381,5 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 21.12.2017 № 1 – 381,5 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 21.12.2017 года № 1 – 381,5 тыс. рублей;

- по устройству систем отопления ИП Соколова Я.Н. (контракт № 5 от 17.11.2017) – 360,8 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 11.12.2017 № 1 – 360,8 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 11.12.2017 № 1 – 360,8 тыс. рублей;

- по устройству перегородок и выравниванию стен в здании школы, с ООО «АКС» заключен контракт № 1 от 01.11.2017 – 390,8 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 14.11.2017 № 1 – 390,8 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 14.11.2017 № 1 -390,8 тыс. рублей;

 - электромонтажные работы ООО «АКС» (контракт № 3 от 17.11.2017) – 399,6 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат – 399,6 тыс. рублей. Акт о приемке выполненных работ от 15.12.2017 № 2 – 399,6 тыс. рублей;

 -по замене окон и межкомнатных дверей ООО «Гарантстроймонтаж» (контракт № 61 от 25.10.2017) – 400,0 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.11.2017 № 1 – 400,0 тыс. рублей, акт о приемке выполненных работ от 15.11.2017 № 1 – 400,0 тыс. рублей.

 -по устройству водоснабжения, канализации и ремонтные работы в санитарно гигиенических помещений ООО «Гарантстроймонтаж» (контракт № 63 от 20.11.2017) – 399,1 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 - 399,1 тыс. рублей, акт о приемке выполненных работ от 26.12.2017 года № 1 – 399,1 тыс. рублей.

 - по устройству систем отопления ООО «СпецСтройМонтаж» (контракт № 2 от 17.11.2017) – 398,7 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1, акт о приемке выполненных работ от 20.12.2017 № 1;

 - демонтажные работы ООО «Формула-СБ» (контракт б/н от 24.10.2017) – 370,0 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат от 15.11.2017 № 1 – 370,0 тыс. рублей, акт о приемке выполненных работ от 15.11.2017 № 1 – 370,0 тыс. рублей;

 - по финишной отделке помещений дошкольной группы ООО «Формула-СБ» (контракт № 4 от 23.11.2017) – 159,5 тыс. рублей. Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1, акт о приемке выполненных работ № 1.

Также приобретено запорной арматуры в ООО «Гарантстроймонтаж» (контракт № 0329300111317000003 от 01.12.2017) – 294,2 тыс. рублей, радиаторов отопления (контракт № 0329300111317000002 от 29.11.2017) – 445,8 тыс. рублей.

Дебиторской и кредиторской задолженности за подрядными организациями и предприятиями, за поставленный товар не значится.

Средства израсходованы в полной сумме, что подтверждается отчетом о расходовании средств субсидии (субвенции) за 2017 год, направленный вКомитет финансов Волгоградской области

Старший инспектор контрольно-счетной палаты

Фроловского муниципального района Г.В. Игнаткина

Начальник отдела образования администрации

Фроловского муниципального района О.А. Галанова

Начальник МКУ «Централизованная бухгалтерия

Фроловского муниципального района» А.В. Миронов

Директор МОУ «Терновская средняя школа» Л.И. Санькова

Главный бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия

Фроловского муниципального района» В.В. Бабакова

Один экз. акта получен директором МОУ «Терновская средняя школа»