**Утверждаю**

Председатель КСП Фроловского

муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Мордовцева

« »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 года

Отчет

проверки расходования средств на выполнение мероприятий по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» Писаревского сельского поселения за 2017 год.

 **Основание для проведения контрольного мероприятия:**

 План работы контрольно-счетной палаты Фроловского муниципального района Волгоградской области на 2018 год, утвержденного распоряжением от 25.12.2017 года № 7; распоряжение на проведение контрольного мероприятия от 18.05.2018 № 19.

 **Цель проведения проверки:**

 **Проверяемый период:** 01.01.2017- 31.12.2017.

 **Срок проведения контрольного мероприятия:** с 23.05.2018 по 31.05.2018 года.

 **Объект (Объекты) контрольного** **мероприятия:** Администрация Писаревского сельского поселения.

 **Характеристика объекта:** Согласно статье 3 Устава Писаревского сельского поселения в территорию поселения входят 2 населенные пункта: хутора Нижние Липки и Писаревка, который определен административным центром.

Основным правовым актом в системе правового регулирования вопросов местного самоуправления на территории сельского поселения является Устав Писаревского сельского поселения Фроловского района Волгоградской области (далее Устав), принятый решением Совета депутатов Писаревского сельского поселения от 29.12.2005 № 04/9 и зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Южному Федеральному округу 01.03.2006 года (государственный регистрационный номер 345323092006001) и решениями Совета депутатов Писаревского сельского поселения.

Согласно Уставу Сельского поселений глава поселения является, одновременно председателем Совета депутатов сельского поселения и возглавляет администрацию сельского поселения.

Администрация сельского поселения является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления сельского поселения, наделенным Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Волгоградской области.

Юридический адрес и местонахождение Администрации Писаревского сельского поселения: 403529, Волгоградская область, Фроловский район, хутор Писаревка.

 **Результаты контрольного мероприятия:** Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 утверждены правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» (далее - Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169).

 Постановлением Администрации Волгоградской области от 20.02.2016 № 56-п (ред. от 29.12.2016) утверждена государственная программа Волгоградской области «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области» на 2016 - 2020 годы» (постановлением Администрации Волгоградской области от 14.03.2017 № 132-п внесены изменения).

В целях реализации Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 и выполнения обязательств Муниципального образования (п.9) в рамках проведения общественных обсуждений проекта администрацией Писаревского сельского поселения изданы нормативно-правовые акты (постановление).

В 2017 году Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области в лице председателя Николаева О.Д.заключено Соглашение от 31.03.2017 № 100 (далее - Соглашение) на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории Писаревского сельского поселения, выделяемой Главному распорядителю бюджетных средств за счет средств областного бюджета в сумме 3000,0 тыс. рублей.

 Общий объем субсидии, направленной на реализацию основного мероприятия составляет 3000,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей, 0,4 тыс. рублей за счет бюджета Писаревского сельского поселения**.**

Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ООО «Парк-Строй» в лице директора Мартышева Д.В. заключены договора муниципальные контрактына выполнение работ по благоустройству Писаревского сельского поселения в общей сумме1416,6 тыс. рублей.

Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ИП Лукьянцев С.В. заключены договора на сумму 102,6 тыс. рублей.

Кроме того, Администрацией Писаревского сельского поселения в лице Главы Суркова С.А. и ООО «Дорожно-строительное управление» в лице директора Багдасарян А.А. заключен муниципальный контрактот 22.08.2017 № 745613по благоустройству территории Писаревского сельского поселения (дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна) 1481,2 тыс. рублей.

Администрацией Писаревского сельского поселения за выполненные работы по благоустройству и приобретение товара платежными поручениями перечислены средствав сумме3000,4 тыс. рублей.

 Расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Писаревского сельского поселения проведены в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации от 01.07.2013 № 65н, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 28.02.2018).

Руководствуясь положениями Инструкции № 157н, корреспонденции счетов по начислению администрируемых доходов бюджета и согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ для учета доходов Администрацией Писаревского сельского поселения по бюджетному учету проведены соответствующие бухгалтерские проводки.

 Таким образом, по данным бюджетного учета администрации Писаревского сельского поселения расходы на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» составили 3000,4 тыс. рублей.

В 2017 году ООО «Парк-Строй» выполнялись работы по благоустройству Писаревского сельского поселения с учетом поставки и передачи товаров:

- приобретение тротуарной плитки, камня бортового, цемента и укладка тротуарной дорожки расходы произведены на сумму 500,1 тыс. рублей;

- приобретены ворота хоккейные, ворота мини-футбольные, ограждение универсальной спортивной площадки, ограждение универсальной спортивной площадки, приобретено ограждение универсальной спортивной площадки, выполнение работ по установке/монтажу универсальной спортивной площадки.

 Расходы на выполнение работ по установке универсальной спортивной площадки, приобретение материальных ценностей составили 273,2 тыс. рублей.

 Расходы на приобретение оборудования системы видеонаблюдения и на выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения составили 102,5 тыс. рублей.

По данным бюджетного учета администрации Писаревского сельского поселения числятся расходы отдельно по приобретению тротуарной плитки и других материалов - 288,8 тыс. рублей и расходы по укладке тротуарной дорожки - 211,3 тыс. рублей.

Согласно п.25 Инструкции № 157н в каждом государственном (муниципальном) учреждении независимо от его типа должна быть создана комиссия по поступлению и выбытию активов, согласно которому постоянная комиссия по выбытию и поступлению основных средств создана распоряжением Главы Писаревского сельского поселения от 07.06.2017 № 25-р (далее – Комиссия).

 В соответствии с нормами пункта 34 Инструкции № 157н принятие к учету и выбытие объектов основных средств, нематериальных, непроизведенных активов осуществляется на основании решения постоянно действующей комиссии по поступлению и выбытию активов, оформленного оправдательным документом - Актом по форме, установленной нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством.

В соответствии с решением Комиссии и соответствующего акта операции по поступлению основных средств должны быть отражены в бухгалтерском учете учреждения.

 В нарушение пункта 34 Инструкции № 157н администрацией Писаревского сельского поселения Комиссией по выбытию и поступлению основных средств несформированы объекты основных средств, а именно, тротуарная дорожка стоимостью 500,1 тыс. рублей и спортивная площадка - 273,2 тыс. рублей, система видеонаблюдения - 102,5 тыс. рублей и не приняты на балансовый учет, как объекты основных средств.

 В 2017 году ООО «Дорожно-строительное управление» на территории Писаревского сельского поселения выполнило дорожные работы по восстановлению асфальтового полотна - дороги, стоимостью 1481,2 тыс. рублей, находящаяся на балансе Поселения и учитываемая в Реестре муниципального имущества (в казне) балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей. Расходы отражены по КОСГУ 225 «Расходы по содержанию имущества».

Балансовая стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями п.27 Инструкции № 157н. Затраты на модернизацию, дооборудование, реконструкцию, техническое перевооружение объекта нефинансового актива относятся на увеличение первоначальной (балансовой) стоимости такого объекта после окончания предусмотренных договором (сметой) объемов работ и при условии улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта нефинансовых активов (срока полезного использования, мощности, качества применения) по результатам проведенных работ.

 Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (далее - Указания № 65н), расходы получателей бюджетных средств на оплату государственных (муниципальных) контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение, расширение, модернизацию и дооборудование основных средств, находящихся в государственной, муниципальной собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование, в том числе объектов основных фондов имущества казны, относятся на  КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств".

 В нарушение п.27 Инструкции № 157н по данным бюджетного учета Поселения дорога числится балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей, тогда как, стоимость дороги, находящаяся на балансе с учетом выполненных работ увеличивается на 1481,2 тыс. рублей и должна учитываться в бюджетном учете балансовой стоимостью 2013,2 тыс. рублей.

 В соответствии с п.8.1 Соглашения, администрацией Писаревского сельского поселения ежемесячно предоставлялся Отчет об осуществления расходов местного бюджета Писаревского сельского поселения, источником финансового обеспечения является субсидия из областного бюджета в целях софинансирования муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения.Так, по данным Отчета на 01.02.2018 года в бюджет сельского поселения фактически поступило и израсходовано 3000,4 тыс. рублей, что подтверждается данными бухгалтерского учета.

  **Выводы:** В нарушение п.27 Инструкции № 157н по данным бюджетного учета Поселения дорога числится балансовой стоимостью 532,0 тыс. рублей, тогда как, стоимость дороги, находящаяся на балансе с учетом выполненных работ увеличивается на 1481,2 тыс. рублей и должна учитываться в бюджетном учете балансовой стоимостью 2013,2 тыс. рублей.

 В нарушение пункта 34 Инструкции № 157н администрацией Писаревского сельского поселения Комиссией по выбытию и поступлению основных средств несформированы объекты основных средств, а именно, тротуарная дорожка стоимостью 500,1 тыс. рублей и спортивная площадка - 273,2 тыс. рублей, система видеонаблюдения - 102,5 тыс. рублей и не приняты на балансовый учет, как объекты основных средств.

Председатель

 контрольно-счетной палаты

 Фроловского муниципального района И.В. Мордовцева